## Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

- Kỹ thuật chọn: Start - Stop - Continue vì vấn đề đã rõ, buổi họp ngắn và cần nhanh chóng xác định hành động cải thiện

| Thẻ | Xếp vào cột nào, lý do |
| --- | --- |
| T1 | Continue: Review chéo giúp phát hiện và sửa lỗi sớm |
| T2 | Stop: Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối |
| T3 | Stop: Cần kiểm thử và báo cáo lỗi sớm hơn để tránh gấp cuối Sprint |
| T4 | Chuyển cho PO: Xem xét và điều chỉnh yêu cầu bộ lọc giá trong Sprint Backlog |
| T5 | Bổ sung bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD |

## Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy.

| Khía cạnh | Insight |
| --- | --- |
| Quy trình | Quy trình kiểm thử bị trì hoãn đến cuối Sprint nên lỗi được phát hiện quá muộn, không đủ thời gian sửa và hoàn thành PBI |

| Hành động cụ thể | Người theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu kiểm thử từng PBI ngay khi có chức năng chạy được và kiểm tra tiến độ hàng ngày | Developers và | Sprint Retrospective tiếp theo | Thời điểm bắt đầu kiểm thử và số PBI muộn |

## Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

- Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

- Hoạt động bị loại: H4 - Scrum Master không nên tự chọn giải pháp và áp đặt cho nhóm vì Improvement cần được cả nhóm cùng thống nhất

- Lời mở đầu: Hôm nay chúng ta cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm cách làm việc tốt hơn, cũng như là khắc phục những điều chưa tốt. Không phải để đổ lỗi hay là chan ai cả. Nên là mọi người hãy thoải mái đưa ra ý kiến cá nhân của mình và tôn trọng lẫn nhau